## Slide 1
SLIDE 01 · DELIVERY WORKFLOW
Từ ý tưởng đến sản phẩm với Cursor
Human giữ quyền quyết định; Rule, Skill, Agent và CI đảm nhiệm các lớp khác nhau.
MARKHAND × CURSOR 01
01
Brainstorm
Mục tiêu • phương án
02
Plan
Scope • rủi ro
03
Phase
Gate • dependency
04
Issue Ready
AC • evidence
05
Orchestrate
Phân vai độc lập
06
PR + CI
Review • quality gate
07
Done
Evidence đầy đủ
Planner
Implementer
Reviewer
RULE
Guardrails
Kiến trúc, bảo mật và giới hạn luôn đúng
SKILL
Workflow
Cách thực hiện một loại công việc lặp lại
HUMAN
Approval
Duyệt scope, plan, merge và release
Merge ≠ Done
Done chỉ khi acceptance criteria và evidence đều hoàn tất.

## Slide 2
SLIDE 02 · REPOSITORY KNOWLEDGE
Repository là nguồn sự thật cho người và Agent
Mỗi loại tài liệu có một nhiệm vụ: context → quyết định → delivery → automation.
MARKHAND × CURSOR 02
01 · CONTEXT
AGENTS.md CLAUDE.md
Kiến trúc • giới hạn
02 · DECISIONS
plans/reports/
Brainstorm đã duyệt
03 · ROADMAP
plans/markhand-web/
Phase • milestone • gate
04 · DELIVERY
backlog/ + docs/
Issue • Ready/Done
05 · EXECUTION
.cursor/ + .github/
Rule • Skill • CI
Agent đọc
Context + constraints Issue + acceptance criteria
Agent thực hiện
Plan → code → review Theo Rule và Skill
Repository lưu lại
Commit + PR + CI evidence có version
GitHub
Milestone • Issue PR • Check
Agent không tự “nhớ” dự án.
Repository cung cấp context, quy trình và bằng chứng có version control.